## Slide 1: 工数シミュレーション画面のロジックと 利用方法
DEソリューションアーキテクト部

## Slide 2: INDEX
01
02
03
04
05
06
07
概要/本資料の役割
ロジック理解に必要な知見
動作原理
他データベース利用での留意点
トークスクリプト
提供物
利用前程/復元手順
08
備考

## Slide 3: 概要/本資料の役割
01

## Slide 4: 概要/本資料の役割
Dr.SumとMotionBoard*1を利用して、建設業の施工管理部門における複数工事案件の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするロジックの概要と利用方法を説明。
*1: Dr.Sumが他社データベースの場合でも、実現可能な場合あり。詳細は6章参照。

## Slide 5: 提供物
02

## Slide 6: 提供物
Dr.Sum:
  データベース定義: “工数シミュレーション.zip”
MotionBoard:
  ボード定義: “工数シミュレーション.mbdef”
別途、提供物となるファイルの一覧は以下の通り。

## Slide 7: 利用前程/復元手順
03

## Slide 8: 利用前程
MotionBoardは6.4系*1、Dr.Sum Serverは5.7系*2、下記以上のバージョンにて利用可能。
*1: MotionBoard Cloudでも利用可
*2: Dr.Sumが他社データベースの場合でも、実現可能な場合あり。詳細は6章参照。

## Slide 9: 復元手順 - MotionBoard -
フォルダツリー上にて任意のフォルダを選択した後、ボード一覧画面で右クリック、[ファイルアップロード]を選択し、”工数シミュレーション.mbdef”を選択

## Slide 10: 復元手順 - Dr.Sum -
Dr.Sumのデータベース定義の保存先としているフォルダ*1上に、”工数シミュレーション.zip”を展開。EnterpriseManager > “データベース”タブの接続先(例. localhost)を右クリックにて、[既存のデータベースを追加]で、”工数シミュレーション”フォルダを選択。
*1: 例). C:\DrSum57\Server\samples\db

## Slide 11: 復元手順 - 事前設定事項 -
MotionBoard上の外部接続設定で、Dr.Sumへの接続先名が”drsum” の設定が存在することが前提。 設定が存在しない場合、当該の外部接続設定を作成か、ボードの各アイテムのデータソース設定上の接続先名称の変更が必要。
外部接続設定 > 接続先名”drsum”
ボードの接続先名称の変更

## Slide 12: 復元手順 - ボードの編集モードの入り方 -
各データソースの接続先変更等、ボード編集モードに入るには画面左上にマウスカーソルを合わせることで表示されるMotionBoardロゴをクリックし、メニューバーを表示。

## Slide 13: ロジック理解に必要な知見
04

## Slide 14: ロジック理解に必要な知見
当ボードのロジックの理解には、データベースの基礎知識、初学者以上程度のSQL構文、および積分計算の基本的な知見が必要。
データベース
テーブル
ビュー
ユーザ定義関数
SQL
SELECT句 (FROM、JOIN、GROUP BY)
SUM OVER句
WITH句
他、COUNTやDATEDIFF等の関数
積分
定積分 (任意波形の区間面積計算)
SQL

## Slide 15: 動作原理
05

## Slide 16: 定義: テーブル定義
テーブル3点、ビュー1点、カスタム関数(ユーザ定義関数)1点を利用した、ビューにて工数按分を行うシミュレーションロジックを実現。
工事情報
カレンダー
重み関数係数
テーブル名
スキーマ定義
サンプルデータ
■ テーブル

## Slide 17: 定義:ビュー/カスタム関数
テーブル3点、ビュー1点、カスタム関数(ユーザ定義関数)1点を利用した、ビューにて工数按分を行うシミュレーションロジックを実現。
■ ビュー
Vシミュレーション結果
ビュー名
ロジック定義
■ カスタム関数
areacalc_5lebel_wight_func
関数名
関数定義
※ 詳細は6章参照

## Slide 18: "重み関数係数"テーブル(按分曲線)の値
按分曲線は５次方程式により得られる各次数の係数の値を、“重み関数係数”テーブルの各項目値に格納することで表現する。係数値は曲線が0~1の区間内に収まる値となるよう調整したものを設定。
区間a-b面積
a
b
0 ~ 1

## Slide 19: V工数シミュレーション ロジックの概要
“V工数シミュレーション”ビューにおけるSQLは、全4構成でのWITH句によるサブクエリーから成り立つ*1 *2。
*1: 具体的な構文、詳細は6章参照。
*2: 各サブクエリーによって取得できるレコード値は、7章 備考：“Vシミュレーション結果”を実行したときのサブクエリ毎の値参照。
*3: 按分曲線は幅(横軸)が1となるように定義した係数を"重み関数係数"テーブルに格納し、積分区間が1となるように規格化を実施。
各工事案件の期間内で日毎のレコードとなるよう、カレンダーテーブルとJOIN処理を行い、各年月ごとの日数を算出
➀の結果に対して、各工事案件期間内での年月またぎの点における積上日数を算出
➁の結果を利用し、各工事案件期間内/各年月での積上日の開始数と終了数を算出。同時に按分曲線情報をJOIN処理にて結合
➂の積上日の開始数と終了数の値を利用して、面積計算用のカスタム関数により、各工事案件&各年月内での面積を計算*3
WITH ST1(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
総人日,
総着工日数,
日数,
年月,
関数ID
) AS (
SELECT
T1.工事ID AS 工事ID,
T1.工事名称 AS 工事名称,
T1.確度 AS 確度,
T1.部署 AS 部署,
T1.総人日 AS 総人日,
DATEDIFF('DD', T1.着工, T1.竣工) + 1 AS 総着工日数,
COUNT(T1.工事ID) AS 日数,
T2.年月 AS 年月,
T1.関数ID
FROM 工事情報 AS T1
INNER JOIN 日付 AS T2
ON T2.日付 BETWEEN T1.着工 AND T1.竣工
AND T2.is_workday = 1
AND T1.シミュレーション対象 = '〇'
GROUP BY
T1.工事ID,
T1.工事名称,
T1.確度,
T1.着工,
T1.竣工,
T1.総人日,
T1.部署,
T2.年月,
T1.関数ID
),
ST2(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
年月_date,
日数,
積上日数,
総着工日数,
総人日,
関数ID
) AS (
SELECT
工事ID AS 工事ID,
工事名称 AS 工事名称,
確度 AS 確度,
部署 AS 部署,
年月 AS 年月,
TO_DATE(TO_CHAR(年月) || '01') AS 年月_date,
日数 AS 日数,
SUM(日数) OVER(PARTITION BY 工事ID ORDER BY 年月) AS 積上日数,
総着工日数 AS 総着工日数,
総人日,
関数ID
FROM ST1
ORDER BY
工事名称,
工事ID,
確度,
年月
),
ST3(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
日数,
to_days,
total_days,
from_days,
総人日,
関数ID,
関数名,
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次
) AS (
SELECT
T1.工事ID AS 工事ID,
T1.工事名称 AS 工事名称,
T1.確度 AS 確度,
T1.部署 AS 部署,
T1.年月 AS 年月,
T1.日数 AS 日数,
T1.積上日数 AS to_days,
T1.総着工日数 AS total_days,
NVL(T2.積上日数, 0) AS from_days,
T1.総人日 AS 総人日,
T3.関数ID AS 関数ID,
T3.関数名 AS 関数名,
T3.係数5次 AS 係数5次,
T3.係数4次 AS 係数4次,
T3.係数3次 AS 係数3次,
T3.係数2次 AS 係数2次,
T3.係数1次 AS 係数1次,
T3.係数0次 AS 係数0次
FROM ST2 AS T1
LEFT JOIN ST2 AS T2
ON T1.年月_date = ADD_MONTHS(T2.年月_date, 1)
AND T1.工事ID = T2.工事ID
LEFT JOIN 重み関数係数 AS T3 ON T3.関数ID = T1.関数ID
)
SELECT
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
日数,
from_days,
to_days,
total_days,
関数名,
areacalc_5lebel_wight_func(
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次,
CAST(from_days/total_days AS NUMERIC(33, 31)),
CAST(to_days/total_days AS NUMERIC(33, 31))
)/areacalc_5lebel_wight_func(
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次,
0,
1
)*総人日 AS 区間人日
FROM ST3
➀
➁
➂
➃

## Slide 20: 他データベース利用での留意点
06

## Slide 21: 他データベース利用での留意点 > 利用を満たす条件
当ボードのロジックは、Dr.Sumの代わりに他社データベースを利用する場合でも、以下を満たす場合には実現/利用可能。
MotionBoardで更新可能なデータベース*1
ユーザ定義での関数を作成/利用できるデータベース
当工数按分ロジックのSQLと同等SQL構文が実装/実行できるデータベース
*1: 以下マニュアル参照 - MotionBoard Cloud: 更新可能なデータソースの種類
- オンプレミス版MotionBoard: 更新可能なデータソースの種類

## Slide 22: 他データベース利用での留意点 > SQL
Dr.SumベースでのSQLは以下。他データベースにて当ビュー実装の際の参考情報として提供。
WITH ST1(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
総人日,
総着工日数,
日数,
年月,
関数ID
) AS (
SELECT
T1.工事ID AS 工事ID,
T1.工事名称 AS 工事名称,
T1.確度 AS 確度,
T1.部署 AS 部署,
T1.総人日 AS 総人日,
DATEDIFF('DD', T1.着工, T1.竣工) + 1 AS 総着工日数,
COUNT(T1.工事ID) AS 日数,
T2.年月 AS 年月,
T1.関数ID
FROM 工事情報 AS T1
INNER JOIN 日付 AS T2
ON T2.日付 BETWEEN T1.着工 AND T1.竣工
AND T2.is_workday = 1
AND T1.シミュレーション対象 = '〇'
GROUP BY
T1.工事ID,
T1.工事名称,
T1.確度,
T1.着工,
T1.竣工,
T1.総人日,
T1.部署,
T2.年月,
T1.関数ID
),
：
：
ST3(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
日数,
to_days,
total_days,
from_days,
総人日,
関数ID,
関数名,
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次
) AS (
SELECT
T1.工事ID AS 工事ID,
T1.工事名称 AS 工事名称,
T1.確度 AS 確度,
T1.部署 AS 部署,
T1.年月 AS 年月,
T1.日数 AS 日数,
T1.積上日数 AS to_days,
T1.総着工日数 AS total_days,
NVL(T2.積上日数, 0) AS from_days,
T1.総人日 AS 総人日,
T3.関数ID AS 関数ID,
T3.関数名 AS 関数名,
T3.係数5次 AS 係数5次,
T3.係数4次 AS 係数4次,
T3.係数3次 AS 係数3次,
T3.係数2次 AS 係数2次,
T3.係数1次 AS 係数1次,
T3.係数0次 AS 係数0次
FROM ST2 AS T1
LEFT JOIN ST2 AS T2
ON T1.年月_date = ADD_MONTHS(T2.年月_date, 1)
AND T1.工事ID = T2.工事ID
LEFT JOIN 重み関数係数 AS T3 ON T3.関数ID = T1.関数ID
)
：
：
ST2(
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
年月_date,
日数,
積上日数,
総着工日数,
総人日,
関数ID
) AS (
SELECT
工事ID AS 工事ID,
工事名称 AS 工事名称,
確度 AS 確度,
部署 AS 部署,
年月 AS 年月,
TO_DATE(TO_CHAR(年月) || '01') AS 年月_date,
日数 AS 日数,
SUM(日数) OVER(PARTITION BY 工事ID ORDER BY 年月) AS 積上日数,
総着工日数 AS 総着工日数,
総人日,
関数ID
FROM ST1
ORDER BY
工事名称,
工事ID,
確度,
年月
),
：
：
SELECT
工事ID,
工事名称,
確度,
部署,
年月,
日数,
from_days,
to_days,
total_days,
関数名,
areacalc_5lebel_wight_func(
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次,
CAST(from_days/total_days AS NUMERIC(33, 31)),
CAST(to_days/total_days AS NUMERIC(33, 31))
)/areacalc_5lebel_wight_func(
係数5次,
係数4次,
係数3次,
係数2次,
係数1次,
係数0次,
0,
1
)*総人日 AS 区間人日
FROM ST3
ソースファイル→ (クリック)

## Slide 23: トークスクリプト
07

## Slide 24: 工数シミュレーション
業種：建設業
業務：施工管理
内容：工数の按分
【ポイント】
・複数工事案件の総工数負荷を按分
シミュレーションすることができる。
・年月単位に任意の波形に従って
シミュレーション可能
・建設業の施工管理部門の方が利用する想定

## Slide 25: 当トークスクリプトの利用方法
トークスクリプト/操作を記載
訴求概要・留意事項を記載
ダッシュボードのシナリオをトークスクリプトとして提供。
吹き出しとNoteの部分にトークスクリプトや留意事項を記載。

## Slide 26: トークスクリプト
建設業の施工管理部門における複数工事案件 の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするダッシュボード
Notes: 建設業の施工管理部門における複数工事案件の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションすることができます。

## Slide 27: トークスクリプト
建設業の施工管理部門における複数工事案件 の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするダッシュボード
Notes: 画面上部には総工数が年月別に表示されています。あらかじめ設定していた「管理値」「限界値」を超過するとアラートで確認することができます。
ボード左側では、各工事案件の情報が一覧表示されています
ボード右側では、工数シミュレーションの結果が工事ごとに積み上げ棒で表示されています。

## Slide 28: トークスクリプト
建設業の施工管理部門における複数工事案件 の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするダッシュボード
Notes: 左側の明細表では、各工事情報を一覧で表示できるほか、画面から各工事情報の入力を行うことができ、シミュレーションのパラメーターを変更することができます。例えば、どの案件を総工数負荷のシミュレーションの対象とするか、シミュレーションの際の按分具合、工数の変更、着工・竣工の日程が変化したとしたら…というように、工事情報を変更し、左上の登録ボタンをクリックすると、右側の画面でシミュレーションの実行結果を確認することができます。

## Slide 29: トークスクリプト
建設業の施工管理部門における複数工事案件 の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするダッシュボード
管理値と限界値のしきい値も変更可能です
Notes: シミュレーションの結果は各工事情報を指定した曲線で按分した工数（人日）が積み上げ棒グラフで表示されています。総工数の偏りや、任意で定めた管理値・限界値といったしきい値との比較もひと目で確認することができます。

## Slide 30: トークスクリプト
建設業の施工管理部門における複数工事案件 の総工数負荷を、年月単位に任意の波形にしたがって按分シミュレーションするダッシュボード
左下の明細表が変更されることで、自動的に総工数負荷の表示が変化します
Notes: 画面上部の表では年月別で総工数の値（人日）の変化を見ることができます。こちらも左の工事情報の変更が反映され、任意のしきい値を超過するとアラート表示されます。

## Slide 31: 備考
08

## Slide 32: “Vシミュレーション結果”を実行したときのサブクエリ毎の値
➂
各工事案件の期間内で日毎のレコードとなるよう、カレンダーテーブルとJOIN処理を行い、各年月ごとの日数を算出
➀の結果に対して、各工事案件期間内での年月またぎの点における積上日数を算出
➁の結果を利用し、各工事案件期間内/各年月での積上日の開始数と終了数を算出。同時に按分曲線情報をJOINにて結合
➂の積上日の開始数と終了数の値を利用して、面積計算用のカスタム関数により、各工事案件&各年月内での面積を計算
➀
➁
➃

## Slide 33: “V工数シミュレーション”ロジックのテーブルと数式によるイメージ